A

APOCAL'IPSSI

TEMPLATE PERTURBATION · J2 (TECHNIQUE)

ADR : Architecture Decision Record

Tracer une décision technique majeure (format Michael Nygard étendu)

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | 29 |
| --- | --- |
| Membres | Adam AMRANE, Aurélie DEMURE, Marco Rafaël SALGADO SOARES DE FARIA, Sofiane OUADAH, Maxence PICAULT , Nassim BOUZERARA |
| Sprint concerné | Sprint 3 |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 30/06/2026 17H45 |
| Statut | En revue PO |

💡 Convention de nommage du fichier : equipe-XX-nom-document-vY.Z.docx  (ex. equipe-29-adr-v1.0.docx)

Table des matières

👉 Une fois le document complété, faites clic droit sur la table ci-dessous puis « Mettre à jour les champs » (ou touche F9) pour générer les liens.

Pourquoi cet artefact ?	5

1. Métadonnées	5

2. Contexte	6

2.1. Situation factuelle	6

2.2. Impact si on ne décide rien	6

2.3. Contraintes du projet	6

3. Options envisagées	7

4. Décision retenue	8

4.1. Justification du choix	8

4.2. Mesures de mitigation des inconvénients	8

5. Conséquences	8

5.1. Conséquences positives (gains mesurés)	9

5.2. Conséquences négatives (coûts assumés)	9

6. À surveiller post-décision	9

✅ Grille d'auto-évaluation	11

📚 Références et conventions	13

Références incontournables	13

Références spécifiques à ce document	13

Convention de versionnement	13

PRÉAMBULE

Pourquoi cet artefact ?

Un ADR (Architecture Decision Record) est un document court qui trace une décision technique structurante du projet. Format inventé par Michael Nygard en 2011, devenu un standard de l'industrie. Permet à l'équipe (et aux successeurs) de comprendre pourquoi une décision a été prise, dans quel contexte, avec quelles alternatives écartées, et avec quelles conséquences assumées.

Ce modèle est pré-rempli avec un cas d'usage : la perturbation J2 (« la latence inacceptable »), qui force votre équipe à migrer le modèle LLM du backend. Vous adapterez les valeurs concrètes (chiffres mesurés, options évaluées) à votre situation.

💡 Mode d'emploi Un ADR pèse 1 à 2 pages maximum. Plus long, il dérive en compte-rendu et personne ne le lit. Format Nygard : Contexte → Décision → Conséquences. Les ADR sont numérotés (ADR-0001, ADR-0002...) et stockés dans /docs/adr/ du repo.

1. Métadonnées

💡 Objectif. Identifier l'ADR de manière unique et tracer son cycle de vie (statut, version, ADR remplacé).

📐 Format attendu. Table 7 lignes : Numéro · Titre · Statut · Date · Auteurs · Version · Supersedes (ADR remplacé). Le numéro suit la convention ADR-XXXX.

✅ Bon exemple. « ADR-0003 · Migration LLM Llama 3.1 8B → Phi-3-mini · Statut Accepté · 2026-06-30 14h30 · Équipe IA · v1.0 · Supersedes ADR-0001 »

❌ À éviter. « Décision LLM. » (sans numéro, sans statut, sans date, impossible de retrouver)

| Numéro | ADR-002 |
| --- | --- |
| Titre | Migration du modèle LLM par défaut : Llama 3.1 8B → Llama 3.2 3B |
| Statut | ☐ Proposé · ☑ Accepté · ☐ Déprécié · ☐ Remplacé |
| Date | Juin 2026 (perturbation J2) |
| Auteurs | Équipe d’Architecture EduTutor IA |
| Version | v1.0 (création), incrémenter si révision majeure |
| Supersedes | ADR-001 (Choix initial du modèle Llama 3.1 8B lors du MVP Release 1) |

2. Contexte

💡 Objectif. Décrire la situation factuelle qui appelle cette décision. Pas d'opinion, pas de solution avant l'heure : seulement le problème.

📐 Format attendu. 2 à 4 paragraphes : symptômes mesurés · impact utilisateur · contraintes du projet · que se passe-t-il si on ne décide rien.

✅ Bon exemple. « Latence p50 mesurée à 12,4 s sur 5 runs avec Llama 3.1 8B. PO juge inacceptable (cf. perturbation J2). Contrainte stack locale Ollama imposée, impossible de basculer sur API externe. »

❌ À éviter. « C'est lent. On change. » (intestable, pas de mesure, pas de contrainte explicitée)

## 2.1. Situation factuelle

Lors des premiers retours d'expérience du MVP (Release 1), un utilisateur sur deux a remonté une latence de génération inacceptable pour un quiz de 10 QCM sur un cours d'algorithmie. Mesures effectuées par l'équipe (5 runs successifs, même prompt d'ancrage RAG, machine de référence MacBook Pro M3 16 Go RAM, environnement Docker avec Ollama local) :

- • Latence p50 (médiane) : 42 s

- • Latence p95 : 51 s

- • Modèle utilisé : Llama 3.1 8B via Ollama local, empreinte ~4,7 Go RAM / 5,1 Go disque, qualité subjective 4,5/5 (configuration ADR-001)

- • Ressenti utilisateur constaté en bêta : sentiment d'application « cassée », ~45 secondes ressenties pour 10 questions

- • Risque associé : un utilisateur sur deux signale cette latence comme bloquante, avec un risque d'abandon immédiat de la plateforme par l'étudiant

## 2.2. Impact si on ne décide rien

- • Sentiment d'application « cassée » pour l'utilisateur, qui perçoit le produit comme non fonctionnel dès la génération du premier quiz

- • Risque d'abandon immédiat de la plateforme par l'étudiant dès les premières utilisations (un utilisateur sur deux concerné selon les retours du MVP)

- • Non-respect du seuil de latence de 15 s exigé par le sponsor, ce qui remet en cause la viabilité du MVP en l'état

## 2.3. Contraintes du projet

- • Stack imposée : exécution locale via Docker avec Ollama uniquement (machine de référence MacBook Pro M3, 16 Go RAM), aucune API externe

- • Seuil de latence médiane (p50) imposé par le sponsor : 15 secondes maximum

- • Compatibilité requise avec des machines à ressources modestes (postes des étudiants et enseignants), et conservation du format de sortie JSON strict utilisé par le module de correction automatique

3. Options envisagées

💡 Objectif. Lister exhaustivement les alternatives évaluées. Y compris celles écartées rapidement (pour montrer qu'on n'a pas oublié).

📐 Format attendu. Table 4 colonnes : Option · Avantages · Inconvénients · Coût (effort + risque). Au moins 3 options. Inclure l'option « ne rien faire » si pertinente.

✅ Bon exemple. « Phi-3-mini : 3,1 s p50, qualité 7,6/10 (vs 8,2 sur Llama). Coût migration faible (config Ollama). »

❌ À éviter. « On a regardé d'autres trucs. » (sans liste, sans chiffres)

| Option | Avantages | Inconvénients | Coût (effort/risque) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Conserver Llama 3.1 8B + streaming texte + barre de progression | Qualité pédagogique maintenue (4,5/5, la meilleure du benchmark), aucun changement de modèle | Ne résout pas la latence réelle (toujours 42 s p50 / 51 s p95), masque seulement le problème côté UX | Effort de développement UI non négligeable / risque élevé : ne traite pas la cause racine |
| B. Migrer vers Llama 3.2 3B | Latence p50 12 s / p95 18 s (sous le seuil de 15 s sur la médiane), qualité 4,2/5 très proche de l'actuel, empreinte légère (~2,0 Go RAM / 2,2 Go disque), tourne sur des configurations modestes | Légère baisse de qualité par rapport à Llama 3.1 8B (4,2/5 vs 4,5/5), nuances perdues sur les cours très complexes | Effort faible (changement de configuration Ollama et ajustement des prompts) / risque qualité faible |
| C. Migrer vers Phi-3 Mini 3,8B (Microsoft) | Assez rapide (p50 14 s / p95 22 s), empreinte légère (~2,2 Go RAM / 2,4 Go disque) | Qualité subjective plus faible (3,8/5) et formatage JSON parfois instable, ce qui menace la compatibilité avec le module de correction automatique | Effort faible (config Ollama) / risque qualité modéré à élevé (fiabilité du JSON) |

4. Décision retenue

💡 Objectif. Annoncer clairement l'option choisie et justifier pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre.

📐 Format attendu. 1 phrase d'annonce + 1 paragraphe justification + mention de la mesure de mitigation pour les inconvénients.

✅ Bon exemple. « Décision : Option C, migration vers Phi-3-mini. Justification : seule option ramenant la latence sous 5 s tout en gardant une qualité acceptable. »

❌ À éviter. « On essaye et on verra. » (pas une décision, pas de critère de réversibilité)

Décision retenue : Option B : bascule immédiate vers Llama 3.2 3B via Ollama local comme modèle LLM par défaut, en remplacement de Llama 3.1 8B.

## 4.1. Justification du choix

Le benchmark démontre que Llama 3.2 3B fait descendre la latence médiane (p50) à 12 secondes, sous le seuil critique des 15 secondes exigé par le sponsor, tout en conservant une notation de qualité pédagogique très satisfaisante de 4,2/5 (contre 4,5/5 pour l'actuel). L'option A (rester sur Llama 3.1 8B avec streaming et barre de progression) est écartée car elle ne résout pas la latence sous-jacente. L'option C (Phi-3 Mini) est écartée malgré une latence proche, car sa qualité plus faible (3,8/5) et l'instabilité ponctuelle du format JSON menacent la fiabilité de la correction automatique. La faible empreinte RAM de Llama 3.2 3B (~2 Go) sécurise en outre son exécution sur les ordinateurs portables des étudiants et des enseignants.

## 4.2. Mesures de mitigation des inconvénients

- • Timeout de sécurité configuré côté code (LLM_REQUEST_TIMEOUT = 15,0 s dans config/settings.py), aligné sur le critère d'acceptation du sponsor

- • Tests unitaires de validation du parseur de quiz : confirment que les structures de données générées par Llama 3.2 3B restent 100 % compatibles avec le module de correction automatique de l'application

- • Surveillance continue du strict respect du format de sortie JSON requis pour la correction automatique, point identifié comme étant à surveiller en priorité

- • Mise à jour des prompts d'ancrage (RAG) pour le modèle 3B et ajustement du script d'appel LLM (llm_service.py), réalisés lors du Sprint en cours

5. Conséquences

💡 Objectif. Lister honnêtement les conséquences positives ET négatives. Une décision qui n'a que des avantages est suspecte.

📐 Format attendu. 3 listes : Positives (gains mesurés) · Négatives (coûts assumés) · Atténuations (déjà détaillées en 4.2).

✅ Bon exemple. « Positif : latence p50 : 12,4 s → 3,1 s (-74 %). Négatif : qualité 8,2/10 → 7,6/10 (-7 %). »

❌ À éviter. « Que des avantages. » (pas crédible, l'équipe n'a pas mesuré)

## 5.1. Conséquences positives (gains mesurés)

- ✅ Latence p50 : 42 s → 12 s (gain ~71 %)

- ✅ Latence p95 : 51 s → 18 s (gain ~65 %)

- ✅ Empreinte RAM : ~4,7 Go → ~2,0 Go (gain ~57 %), empreinte disque ~5,1 Go → ~2,2 Go

- ✅ Meilleure compatibilité avec les machines à faibles ressources (postes des étudiants et enseignants)

- ✅ Story US-03 ré-estimée de 5 SP à 3 SP : modèle plus rapide à initialiser et à exécuter en local, simplifiant les tests et l'intégration continue

## 5.2. Conséquences négatives (coûts assumés)

- ⚠️ Qualité subjective moyenne du quiz : 4,5/5 → 4,2/5 (perte ~7 %)

- ⚠️ Légère perte de finesse sur les nuances de cours très complexes (ex : Droit de niveau Master)

- ⚠️ Point de vigilance : le strict respect du format de sortie JSON requis pour la correction automatique doit être surveillé en continu

- ⚠️ Dépendance à la disponibilité continue de Llama 3.2 3B sur Ollama ; une dépréciation du modèle nécessiterait une nouvelle migration

6. À surveiller post-décision

💡 Objectif. Définir les indicateurs qui permettront de juger, dans 2-4 semaines, si la décision était bonne. Définir aussi les signaux qui déclencheraient un nouvel ADR.

📐 Format attendu. Table 4 colonnes : KPI · Seuil cible · Seuil d'alerte · Action si dépassement. 3 à 5 KPIs.

✅ Bon exemple. « Latence p50 · cible < 5 s · alerte > 8 s · action : déclencher ADR de re-migration »

❌ À éviter. « On regardera. » (pas de seuil, pas d'action, pas d'ADR de suivi)

| KPI à surveiller | Seuil cible | Seuil d'alerte | Action si dépassement |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence p50 génération quiz | < 15 s | > 18 s pendant 3 jours consécutifs | Déclencher une revue de l'ADR et réévaluer les options (ex. Phi-3 Mini, nouveaux modèles) |
| Latence p95 génération quiz | < 20 s | > 25 s pendant 3 jours | Audit infrastructure Ollama + GPU si applicable |
| Score qualité moyen (audit hebdo 50 quiz) | ≥ 4/5 | < 3,5/5 sur 2 semaines | Améliorer prompt (few-shot exemples) + revue ADR |
| Taux d'échec du format JSON (parseur de quiz) | < 5 % | > 10 % sur 1 semaine | Audit code parser + ajout règles de validation |
| Dépassements du timeout de sécurité (LLM_REQUEST_TIMEOUT = 15 s) | 0 dépassement | > 3 dépassements/semaine | Relever le seuil de timeout ou ré-ouvrir l'évaluation des options du benchmark |

📅 Date de revue planifiée de cet ADR : 2 semaines après mise en production (soit semaine S+2 post-MVP), avec PO et équipe IA. Une re-décision implique un nouvel ADR-XXXX qui supersede celui-ci.

✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant de soumettre le livrable au Product Owner. Un livrable rempli avec « Partiel » sur plusieurs lignes signale un besoin de revue collective avant validation.

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| L'ADR a un numéro unique (ADR-XXXX) et un statut explicite (Accepté / Proposé / Remplacé) | ☑ Oui | ADR-002, statut Accepté (Validé), date Juin 2026, supersède ADR-001. |
| Le contexte décrit la situation factuelle avec des chiffres mesurés (pas d'opinion) | ☑ Oui | p50 42 s / p95 51 s mesurés sur Llama 3.1 8B, un utilisateur sur deux ayant signalé la latence en bêta. |
| Au moins 3 options sont listées dans le tableau comparatif, incluant l'option « ne rien faire » | ☑ Partiel | 3 options comparées (A, B, C) mais pas de statu quo pur isolé : l'option A inclut déjà un correctif UI (streaming + barre de progression). |
| La décision retenue est annoncée en 1 phrase claire (pas d'ambiguïté) | ☑ Oui | « Option B : bascule immédiate vers Llama 3.2 3B via Ollama local. » |
| La justification du choix s'appuie sur les critères du contexte (latence, qualité, contrainte stack) | ☑ Oui | Justification fondée sur le seuil de 15 s du sponsor, la qualité 4,2/5 et la faible empreinte RAM (~2 Go). |
| Les mesures de mitigation des inconvénients sont listées explicitement | ☑ Oui | Timeout de sécurité (15 s), tests unitaires du parseur JSON, surveillance du format de sortie, mise à jour des prompts RAG. |
| Les conséquences positives ET négatives sont chiffrées | ☑ Oui | Positives : -71 % p50, -65 % p95, -57 % RAM. Négatives : qualité 4,5/5 → 4,2/5 (-7 %). |
| Au moins 3 KPIs sont définis avec seuil cible + seuil d'alerte + action | ☑ Oui | 5 KPIs définis (latence p50/p95, qualité, échec JSON, dépassements de timeout) avec seuils et actions. |
| Une date de revue de l'ADR est fixée (typiquement 2-4 semaines après décision) | ☑ Oui | Revue fixée à 2 semaines après mise en production, avec PO et équipe IA. |
| L'ADR tient en 1 à 2 pages, relisible en moins de 5 minutes par un externe à l'équipe | ☑ Partiel | Le contenu factuel est concis, mais les blocs de consignes gonflent le document au-delà de 2 pages ; à retirer avant remise finale. |

📚 Références et conventions

## Références incontournables

• Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) : mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/cours.html

• Scrum Guide officiel FR : scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Site APOCAL'IPSSI : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

## Références spécifiques à ce document

• Michael Nygard, Documenting Architecture Decisions (article fondateur, 2011) : https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

• ADR GitHub, Collection de modèles et exemples : https://github.com/joelparkerhenderson/architecture-decision-record

• ThoughtWorks Tech Radar, ADR "Adopt" : https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/lightweight-architecture-decision-records

• APOCAL'IPSSI, Perturbation J2 (la latence inacceptable) : https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php

## Convention de versionnement

- • v1.0, version initiale produite lors du cadrage matinal

- • v1.1, v1.2, révisions mineures (typo, ajout d'item) après revue PO

- • v2.0, révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

- • Chaque version est commitée séparément avec message Git explicite

- • Le statut « Validé PO » nécessite une trace écrite (commentaire, mail, Teams)